Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II» МИИТ

Кафедра «Экономика строительного бизнеса и управление собственностью»

О.А.Оленина

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономическая оценка инвестиционных и инновационных проектов»

для бакалавров направления «Экономика»

Москва – 2016

Оглавление

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Задание и исходные данные | 3 |
|  | Определение объема инвестиций на реконструкцию автодорожного моста с использованием удельных показателей, разработанных для МБРР. | 4 |
|  | Расчет потока реальных денег | 13 |
|  | Выбор приоритетной оферты при проведении международного конкурса | 19 |

Задание на курсовую работу

Содержание:

1 часть. Оценка эффективности реконструкции объекта с использованием иностранных инвестиций по методике ЮНИДО.

2 часть. Выбор приоритетной оферты при проведении международных подрядных торгов на строительство объекта.

Примечание: индивидуальные исходные данные задаются преподавателем в процессе выполнения расчетов.

Исходные данные:

- Длина моста (м):

L=180+10N, N- номер варианта;

- Ширина моста (м):

а=21+0,5N;

- Ширина проезжей части

в=20+0,2N;

- Движение по мосту осуществляется в 6 полос в двух направлениях, крайняя правая для движения тяжелых грузовых автомобилей, средняя – для движения легких грузовых автомобилей и автобусов, левая для легковых автомобилей;

- Площадь моста (м2):

F=L*a;

- Продолжительность работ по реконструкции моста tc=15 месяцев или 5 кварталов или 1,25 года.

Вариативность курсовой работы заключается в порядковом номере студент по списку (соответствует букве «N» в исходных данных.

Определение объема инвестиций на реконструкцию автодорожного моста с использованием удельных показателей, разработанных для МБРР.

Объем инвестиций определяется по формуле:

Где: - удельные капиталовложения по видам работ на единицу измерения;

- единица измерения;

- коэффициент, учитывающий увеличение стоимости в связи с выполнение работ по специальному обустройству и переносу коммуникаций, находящихся на мосту или в зоне его влияния, ;

- коэффициент увеличения стоимости в зависимости от сложности конструкций пролетных строений, К1=1,3 (до 200 м), К1=1,4 (более 200 м).

Расчетная формула для определения инвестиций имеет вид:

+++

Виды работ и удельные показатели капитальных вложений по ним приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Виды работ и удельные показатели капитальных вложений

| №пп | Виды работ |  | Ед. изм. | Значение, долл.США |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена моста с устройством плиты усиления |  | м2 моста | 135 |
| 2. | Замена тротуаров, перил и ограждений |  | м тротуара | 600 |
| 3. | Замена гидроизоляции с ремонтом деформационных швов и водотоков |  | м2 моста | 100 |
| 4. | Усиление балок пролетных строений |  | м моста | 500 |
| 5. | Восстановление бетонных балок |  | м моста | 150 |
| 6. | Усиление тела опоры |  | м моста | 130 |

Рассчитать К в долларах США и в рублях по курсу ЦБРФ

Распределение капитальных вложений по кварталам представлено в табл. 2.

|  | Кварталы | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 100 |
| Тыс.долл. США |  |  |  |  |  |  |
| Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |

К курсовой работе должны быть приложены контрольные задания, выполненные на практических занятиях.

Схема финансирования и кредитования проекта реконструкции моста с распределением средств по источниками и периодам финансирования приведена в табл.3.

Таблица 3.

Схема финансирования и кредитования проекта реконструкции моста с распределением средств по источниками и периодам финансирования (тыс.долл.США/тыс.руб)

| Кварталы | Источники финансирования и кредитования | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | Гор. бюджет | Террит. дорож. фонд | Кредиты МБРР | Кредиты отечеств. банков | Средства госбюджета |  |
| Доля источника, % | 20 | 14 | 53 | 10 | 3 | 100 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Годовые эффекты, достигаемые в результате эксплуатации моста после его реконструкции:

Доходную часть проекта реконструкции формируют 4 вида годовых эффектов:

,

Где:R – общий годовой эффект;

- доход от снижения себестоимости перевозок грузов и пассажиров, т.е. транспортных расходов в результате повышения скоростей движения автотранспортных средств;

- доход от снижения потерь в социально- экономической сфере в результате сокращения времени пребывания пассажиров в пути;

- доход от снижения транспортных расходов в результате ликвидации перепробегов автотранспортных средств при объезде;

– доход от снижения количества ДТП в результате повышения пропускной способности моста.

Расчет эффекта от снижения себестоимости перевозок:

,

Где:  – экономия времени при повышении скорости движения автотранспортных средств (час);

- количество автомобилей i-го типа, проходящих по мосту в год;

- норматив транспортных расходов на 1 автомоб/час.

,

Где: - длина моста (км);

- скорости движения автомобилей i-го типа по мосту соответственно после реконструкции и до реконструкции.

При расчете  - принимается для всех видов автотранспортных средств средняя скорость движения 20 км/ч.  После проведения реконструкции реализуются следующие скорости движения автомобилей по мосту:

Легковые – 80 км/ч, легкие и средние грузовые  - 60 км/ч, тяжелые грузовые и автобусы – 50 км/ч.

,

Где:  - количество автомобилей i-го типа, проходящих по мосту за сутки.

,

Где:- количество автомобилей i-го типа, проходящих по одной полосе за сутки;

– количество полос, отведенных для автомобилей данного типа.

=,

- средний интервал движения в секундах;

24 – количество часов в сутках;

60 – количество минут в 1 часе;

60 – количество секунд в 1 минуте.

Расчет эффекта  произведен в табличной форме (ri р рассчитывается в тыс.долл. США и переводится в тыс.руб.).

Таблица 4.

Расчет эффекта от снижения себестоимости перевозок

| Вид а\м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковые | 4 | 40 |  |  |  |  | 4 |  |
| Легкие и средние грузовые | 4 | 60 |  |  |  |  | 6 |  |
| Тяжелые грузовые | 2 | 120 |  |  |  |  | 8 |  |
| Автобусы | 2 | 180 |  |  |  |  | 8 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

Все нормативы затрат  даны в долл.США за 1 авт/ч.

Расчет эффекта от снижения социальных потерь в результате сокращения времени пассажиров в пути:

Где: - социально- экономический норматив эффекта от сокращения времени пребывания пассажиров в пути,  = 0,5 долл.США/пасс.час;

- количество пассажиров в год;

Где: - количество пассажиров, включая водителя в транспортном средстве i-го вида;

- экономия времени (час).

Расчет выполнен в табличной форме:

Таблица 5.

| №пп | Вид автосредств |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Легковые |  |  | 2,5 |  | 0,5 |  |
| 2 | Легкие и средние грузовые |  |  | 1,5 |  | 0,5 |  |
| 3 | Тяжелые грузовые |  |  | 1,5 |  | 0,5 |  |
| 4 | Автобусы |  |  | 50 |  | 0,5 |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |  |  |

Расчет эффекта от снижения транспортных расходов в результате ликвидации перепробега автотранспортных средств при объезде

Где:  - норматив транспортных расходов (см. расчет );

- доля автотранспортных средств i-го вида, направляемых в объезд барьерного места;

- дополнительные затраты времени на объезд барьерного места (час).

Таблица 6.

| №пп | Вид автосредств |  |  | , км | , км\ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Легковые |  | 0,2 | 5 | 80 |  | 4 |  |
| 2 | Легкие и средние грузовые |  | 0,3 | 5 | 60 |  | 6 |  |
| 3 | Тяжелые грузовые |  | 0,7 | 7 | 40 |  | 8 |  |
| 4 | Автобусы |  | 0 | - | - |  | 8 |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет эффекта от снижения количества ДТП в результате повышения пропускной способности моста

Где: e – удельные нормативные показатели возможных потерь в результате ДТП в расчете на 1 автокилометр;

L – длина моста (км).

Норматив «е» устанавливается в зависимости от сужения проезжей части моста в сравнении с прилегающей дорогой. Если проезжая часть уже на 3 м, е=0,936 долл.США/авто.км; если уже на 2 м, е=0,607 долл.США/авто.км; уже на 1 м, е=0,482 долл.США/авто.км.

Таблица 7.

| №пп | Вид автосредств | е | L |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |
| 1 | Легковые |  |  |  |  |
| 2 | Легкие и средние грузовые |  |  |  |  |
| 3 | Тяжелые грузовые |  |  |  |  |
| 4 | Автобусы |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |

Все годовые экономические эффекты, достигаемые в результате реконструкции моста, приведены в табл. 8

Таблица 8.

|  |  |  |  |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тыс.длолл.США |  |  |  |  |  |
| Тыс.руб. |  |  |  |  |  |

Расчет затрат на текущее содержание моста

Где:  - норматив годовых затрат на текущее содержание моста в расчете на 1 м2 его площади;

– площадь моста.

По данным Доринвеста при износе моста до 7,5 % норматив затрат  = 20 долл.США/1м2, при износе моста от 7,6 % до 25 % норматив затрат  = 40 долл.США/1м2.

Срок службы моста после реконструкции принят 50 лет.

100%/50=2% в год                                   7,6%/2%=3,8 года

Этот срок превышает горизонт расчета при оценке эффективности реконструкции моста, поэтому в расчет принимается норматив 20 %.

З=0,02*8960= 179,2 тыс.долл или 4533,76 тыс.руб.

Дополнительный доход (прибыль) от эксплуатации моста после реконструкции.

Таблица 9.

|  | R |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тыс.длолл.США | 2306,8 | 179,2 | 2127,6 |
| Тыс.руб. | 58361,1 | 4533,76 | 53827,34 |

Ущерб от перепробега автотранспортных средств при закрытии моста на период реконструкции.

Общий ущерб за весь период:

– годовой ущерб от закрытия моста;

- период выполнения реконструкции (1,25 года).

Таблица 10.

| №пп | Вид автосредств |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Легковые | 4 |  |  |  |
| 2 | Легкие и средние грузовые | 6 |  |  |  |
| 3 | Тяжелые грузовые | 6 |  |  |  |
| 4 | Автобусы | 8 |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |

Амортизационные отчисления

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из предположения, что первоначальная стоимость моста от момента ввода его в эксплуатацию до проведения реконструкции полностью самортизирована. Таким образом, годовая сумма амортизационных отчислений рассчитывается только по величине кВ в его реконструкцию. При этом используется метод линейной амортизации.

К – объем инвестиций;

Л- ликивидационная стоимость.

Л=0,1 К;

| Расчет потока реальных денег (тыс.долл.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Периоды | Реконструкция | Эксплуатация |
|  | кварталы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(1) | 7(2) | 8(3) | 9(4) |
| 1 | 1.Инвестиц.деят. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвест.из городского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Инвест.из террит.дор.фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Инвест. За счет кредитов МБРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Инвест. За счет кредитов отечеств. Банков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сред.из госбюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Поступления от продаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.Операционная деят. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доходы от эусплуат.деят. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ущерб от закрытия моста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3. Финансовая деят. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Собственный капиталл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Кредиты МБРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Кредиты отеч.банков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Беспроцентная ссуда из госбюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Средства на погашение кредита МБРР и % по нему/ (остаток) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Средства на погашение кредита отеч.банков и % по нему/ (остаток) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Излишек средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Суммарная потребность в средствах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Сальдо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснения к табл. РасПотоков

Строки 2, 3,4,5, 6 заполняется на основе данных табл.3

В стр.7 указывается выручка от продаж старогодных деталей, конструкций и металлолома. Общая выручка от продажи старогодних частей определяется как 10 % от общего объема инвестиций. 3922.7*0,1=392,7 . Предусмотрено, что выручка поступает равномерно, начиная со 2 квартала по шестой. Ежеквартальный объем выручки составит 392,27:5=78,45

Строка 1 рассчитвается как сумма строк 2-6 минус строка 7. В 1 строке указываются инвестиционные затраты, но в таблице они указываются как положительные величины.

По 9 строке указывается прибыль, рассчитанная как разница между результатом и текущими эксплуатационными расходами. Эта прибыль в табл.9 (за год)

2127,6:4=531,9

На второй год эксплуатации, т.е. кварталы 10,11,12 и 13 прибыль увеличивается в связи предполагаемым повышением интенсивности движения автотранспорта.

Амортизация составит 17,6 тыс. доллл., она постоянна в течение всего срока службы моста. 70,61:4=17,65

Ущерб от закрытия моста ежеквартально У3/5 3214/5= 642,8 (табл. 10).1-5 квартал.

Строка 8 – сумма строк 9+10-11

Строка 13- сумма строк 2 и 3

Строка 14=строка 4

Строка 15=строка 5

Строка 16=строка 6

Средства на погашение кредитов МБРР/остаток

Погашение кредитов МБРР как и отечественных банков предусматривается начать с 6 квартала, т.е. с 1 кв. эксплуатации, когда появляются средства для погашения кредитов в виде прибыли и амортизации. Сумма этих средств отражается по строке 8.

Предполагается начать погашение безвозмездной ссуды из госбюджета на 6 год эксплуатации, т.е. в сроки, выходящие за принятый горизонт расчета.

Средства ежеквартиальные на погашение кредитов МБРР и отечественных банков определяются пропорционально  сумме общего долга с процентами на дату первого платежа. Ежеквартально до момента погашения кредита МБРР будет перечислять ΣSα отечественные ΣSβ.

S=П+А

Ми –сумма кредита с % банку МБРР на дату 1 платежа.

Мр –сумма кредита с % теч.банкам на дату 1 платежа.

Fи и Fр- общая сумма кредитов за 5 кварталов МБРР и отечественным банкам.

Ер=11 % Еи=5 %

Ми=2079,03(1+0,05)1,25=2209,77 (2079,03 – табл.3 гр 4)

Мр=392,27(1+0,11)1,25=446,93 (2079,03 – табл.3 гр 5)

α=2209,77/(2209,77+446,93)=0,832

β=446,93/(2209,77+446,93)=0,168

Sα=549,5*0.832=457,18 тыс.долл.

Sβ=549,5*0,168=92,32

Остаток: Wи=Ми- Sα; Wр=Мр- Sβ

=1752,59(1+0,05/4)-457,18=1317,32

=338,13(1+0,11/4)-92.32=225,11 и т.д.

Излишек средств: стр8-стр1+стр12 если эта сумма отрицательная, то она заносится не в стр. 19, а в стр.20. со знаком «-«.

Строка 21 определяется как последовательная сумма по строкам 19 и 20 нарастающим итогом.

Строка 12 определяется как сумма строк с 13 по 16 за минусом 17 и 18.

Выбор приоритетной оферты при проведении международного конкурса

На основе распоряжения руководителя ведомства о проведении конкурсов на строительство объекта сформирован тендерный комитет, который разослал приглашения 8 потенциальным участникам.

По результатам предварительной квалификации уведомления о допуске к конкурсу приглашения разосланы 6 участникам (4 отечественные и 2 ин.фирмы). все 5 претендентов предоставили свои оферты.

Основные показатели оферт, анализируемые тендерным комитетом по 9 показателям.

Табл.1

Показатели оферт

| Критерии оценки оферт | № оферты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стоимость выполнения заказа, млн.руб. | 236 | 217 | 272 | 244 | 277 | 255 |
| Сроки выполнения заказа, лет | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,5 |
| Условия и формы платежей | 50% предоп., 50% оконч.расчет | Ежекварт. | Ежекварт. | 100 % оплата под ключ | Ежекварт. | 100% предоп. |
| Деловая репутация оферента и его конкурентоспособность Участие в конкурсе Победа в конкурсе | 10/3 | 3/2 | 5/4 | 0/0 | 7/2 | 4/0 |
| Опыт строительства подобных объектов (кол-во подобных строек) | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| Технический уровень оферента, квалификация персонала (средний износ ОПФ, %) | 52 | 30 | 24 | 32 | 19 | 16 |
| Гарантия качества (период устранения недостатков без доп.оплаты), лет | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
| Соблюдение мер безопасности, охраны труда и экологи (число тяж.случаев за послед. 5 лет) | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Готовность к компромиссу (кол-во обращений в арбитраж за послед.5 лет) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Дополнительный показатель оферт для расчета приведенной цены |
| Увеличение среднегодовой прибыли от эксплуат.объекта за счет экономии текущих затрат, млн.руб. | 0 | 7,6 | 8,6 | 0 | 10,6 | 6,6 |

Оценки заказчика, представленные в проекте контракта.

- Стоимость строительства (цена выполнения заказа)

235+N=249 млн.руб.

- Срок выполнения заказа

2,7 года+N*0,01=2,84

- Среднегодовая прибыль от эксплуатации объекта

45+0,4N=50,6 млн.руб.

- Расчетный срок функционирования объекта

Четный вариант- 12 лет, нечетный 13 лет

Методика выбора приоритетной оферты по балльной оценке с использованием коэффициентов отклонения

Общее число баллов определяется по формуле:

- кол-во баллов, установленных тендерным комитетом для каждого i-го критерия;

- к-т отклонения от лучшего показателя (определяется расчетом).

Общая сумма баллов по 9 критериям устанавливается в тыс.ед.

Распределение баллов по критериям оценки оферт

Табл.2

|  | № критерия | итого |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | 600 | 200 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 |  |

Табл. 3.

Расчет коэффициентов отклонения по критериям оценки оферт

| Критерии оценки оферт | Значение к-та отклонения кi по номерам оферт |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стоимость выполнения заказа, млн.руб. | 0,92 | 1 | 0,8 | 0,89 | 0,78 | 0,85 |
| Сроки выполнения заказа, лет | 0,81 | 0,81 | 0,96 | 0,85 | 1 | 0,88 |
| Условия и формы платежей | 0,4 | 0,65 | 0,65 | 1 | 0,65 | 0,88 |
| Деловая репутация оферента и его конкурентоспособность | 0,3 | 0,67 | 0,8 | 0 | 0,29 | 0 |
| Опыт строительства подобных объектов (кол-во подобных строек) | 0 | 0,7 | 1 | 0 | 1 | 0,5 |
| Технический уровень оферента, квалификация персонала (средний износ ОПФ, %) | 0,57 | 0,83 | 0,9 | 0,81 | 0,96 | 1 |
| Гарантия качества (период устранения недостатков без доп.оплаты), лет | 0,33 | 1 | 0,67 | 0,33 | 0,67 | 0,67 |
| Соблюдение мер безопасности, охраны труда и экологи (число тяж.случаев за послед. 5 лет) | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,7 | 1 | 0,8 |
| Готовность к компромиссу (кол-во обращений в арбитраж за послед.5 лет) | 1 | 0,7 | 0,4 | 1 | 0 | 1 |

Порядок расчета:

- min цена предложения среди рассматриваемых оферт;

- цена предложения в данной оферте.

- min срок выполнения заказа среди рассматриваемых оферт;

– срок выполнения заказа в данной оферте.

- Если оплата 100 % под ключ К3=1, если поквартально или ежеквартально К3=0,65, предоплата до 60 % - К3=0,4, предоплата более 60 % - К3=0.

- Если оферент участвовал в трех и более конкурсах

- кол-во выигранных конкурсов;

- общее кол-во конкурсов, в которых участвовал оферент за 5 лет

Если оферент участвовал в 1 конкурсе, К4=0,3*

Если оферент участвовал в 0 конкурсе, К4=0

Если оферент участвовал в 2 конкурсах К4=0,7*

- Если 3 и более объектов, то К5=1; 2 объекта К=0,75; 1 объект К4=0,5

Где: - мин.% износа ОПФ среди представителей оферт;

- .% износа ОПФ по данной оферте.

- макс. срок, в течение которого гарантируется устранение недостатков;

– срок устранения недостатков по данной оферте.

- К8=1-0,1Ncл

Ncл – число тяжелых случаев нарушения

Ncл больше или равно10 и более К8=0

- К9=1-0,3Nобращ (кол-во обращений в арбитраж).

Расчет числа баллов по представленным офертам

Распределение мест, занятых оферентами в конкурсе.

| Место оферента | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер оферента | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| Сумма баллов Бi |  |  |  |  |  |  |

По методу балльной оценки победитель конкурса оферент № 1.

Выбор приоритетной оферты методом приведенной цены.

– из исх.данных, млн.руб.

− среднегодовая прибыль;

- из мсх.данных 10 строка.