СОДЕРЖАНИЕ

| Введение……………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 1. Методика разработки бизнес-плана инвестиционного проекта……………………………………………………….. | 5 |
| 2. Пример расчета интегральных показателей экономической эффективности инвестиционных проектов и выбора лучшего из них…………………………………… | 12 |
| 3. Материалы для проведения практических занятий……………………………………………………….. | 17 |
| 3.1. Расчет экономической эффективности инвестиционных проектов…….............................................. | 17 |
| 3.2. Оценка и учет инфляции в инвестиционных расчетах………………………………………………………. | 26 |
| 3.3. Учет факторов неопределенности и риска при расчете показателей экономической эффективности инвестиционного проекта………………………………....... | 32 |
| 3.4. Отбор инвестиционных бизнес-проектов для финансирования. Формирование инвестиционного портфеля……………………………………………………… | 36 |
| 3.5. Расчет лизинговых платежей………………….…………………………………... | 42 |
| Литература…………………………………………………… | 52 |
| Приложения………………………………………………….. | 54 |

Введение

Инвестиционное планирование – процесс разработки системы планов, плановых (нормативных) заданий и показателей, обеспечивающих развитие предприятия с использованием необходимых инвестиционных ресурсов и способствующих повышению эффективности его инвестиционной деятельности.

Планирование инвестиций является основой управления инвестиционной деятельностью предприятий. Все инвестиционные решения по осуществлению реальных инвестиционных проектов и программ, а также решения по их финансированию объективно взаимосвязаны. Поэтому их нельзя принимать порознь и нужно использовать инструменты планирования для связи этих решений.

В современных условиях хозяйствования значение инвестиционного планирования возрастает. В ходе планирования выбирается направление бизнеса, вырабатываются планы финансирования, производства, маркетинговой политики, исследований. Все инвестиционные мероприятия и их последствия должны быть заранее просчитаны, чтобы избежать отрицательных финансовых последствий. Планирование способствует постановке конкретных целей, которые служат способом мотивации инвестиционной деятельности и позволяют установить критерии оценки результатов деятельности предприятий и организаций.

Инвестиционное планирование на предприятиях состоит из трех важнейших этапов:

- прогнозирование инвестиционной деятельности;

- текущее планирование инвестиционной деятельности;

- оперативное планирование инвестиционной деятельности.

Для принятия решений в области управления инвестициями участникам проекта целесообразно было бы иметь некий компактный документ, в котором будут отражены основные, достаточные для принятия  инвестиционных решений данные. Таким документом служит бизнес-план инвестиционного проекта.

В курсовом проекте студенту предлагается разработать типовой бизнес-план инвестиционного проекта на основании индивидуального задания, используя для этого нижеприведенные рекомендации, обращая особое внимание к инвестиционному и финансовому разделам плана (см. примеры расчетов и приложения).

1. Методика разработки бизнес-плана

Бизнес-план инвестиционного проекта – форма представления инвестиционного проекта, составляемая, как правило, на стадиях предварительного технико-экономического обоснования и содержащая основные сведения об условиях инвестирования, целях и масштабе проекта, объеме и номенклатуре намечаемой к производству продукции, потребных ресурсах, а также конкретную программу действий по осуществлению проекта, возможные экономические и финансовые результаты. Бизнес-план представляет собой документ, в котором обосновывается концепция реального инвестиционного проекта, предназначенного для реализации, и приводятся его основные характеристики.

Основное назначение бизнес-плана состоит в том, чтобы дать целостную системную оценку условиям, перспективам, экономическим и социальным результатам реализации инвестиционного проекта. Бизнес-план необходим:

- инвестору – для определения экономической целесообразности вложения инвестиций;

- органу управления реализацией инвестиционного проекта – для выработки программы действий и руководства в процессе реализации;

- кредиторам – для принятия решения по кредитованию проекта, исходя из условий эффективности проекта и возможности возврата кредита;

- органам государственного управления – для регулирования и контроля экономических отношений по линии бюджетного финансирования проекта, льготного кредитования.

По существу, это определенный стандарт деловых предложений потенциальным партнерам, необходимый им для оценки экономической эффективности  намечаемых проектом мероприятий, реальности получения ожидаемой прибыли, возврата кредитных ресурсов.

Основное требование, предъявляемое к бизнес-плану инвестиционного проекта – обеспечение полноты содержащейся в нем информации, его реальность, достоверность всех материалов и расчетных показателей.

Важнейшими принципами составления бизнес-плана инвестиционного проекта являются:

- объективность и надежность входной и выходной информации;

- необходимость и достаточность параметров выходных и промежуточных данных для принятия обоснованных решений по проекту на всех фазах и циклах его реализации;

- комплексность и системность рассмотрения влияния всех факторов и условий на ход и результаты осуществления инвестиционного проекта;

- возможная краткость;

- выделение привлекательных и доказанных преимуществ проекта;

- отсутствие общих и некорректных формулировок, приукрашиваний и искаженной интерпретации данных, влияющих на принятие решений по проекту.

По своему характеру бизнес-план должен представлять собой четко структурированную систему данных о коммерческих намерениях и перспективах осуществления проекта, финансовом и организационном обеспечении программы реализации намеченных мероприятий, а также выполнять функции рекламы.

Состав бизнес-плана и степень его детализации зависят от масштаба инвестиционного проекта и сферы бизнеса, к которой он относится. Кроме того, в зависимости от  продвинутости проектов бизнес-планы на разных стадиях их осуществления, сохраняя свою структуру и разделы, могут отличаться глубиной проработки разделов и детализацией содержащихся в них данных, а их первоначальное содержание – развиваться и углубляться. Детализация бизнес-плана зависит и от характера создаваемого объекта. Так, если это производственное предприятие, то на его состав окажут влияние вид продукции, ее качество, будет она выпускаться для производителей или потребителей, а также объемы и размеры строительно-монтажных и других работ.

Структура бизнес-плана инвестиционного проекта жестко не регламентирована, однако подчинена четкой логике и носит унифицированный характер. С учетом отечественного и зарубежного опыта, разработанных методических рекомендаций и практических руководств можно предложить следующую примерную структуру бизнес-плана инвестиционного проекта.

Примерная структура разделов бизнес- плана инвестиционного проекта

Титульный лист

1. Общие сведения

1.1. Месторасположение объекта инвестиций, его производственная схема, банковские реквизиты, отраслевая принадлежность и т.д.

1.2. Общие и конкретные цели проекта

1.3. Технико-экономический уровень продукции (работ, услуг), намечаемых к производству, ее конкурентоспособность, возможность сбыта

2. Резюме

2.1. Обоснование экономических преимуществ объекта инвестирования

2.2. Потребность в финансах для реализации проекта

2.3. Финансовые результаты, которые ожидается получить в будущем от реализации проекта (прибыль, рентабельность, срок окупаемости инвестиций и т.д.)

3. Описание отрасли

3.1. Анализ текущего состояния и перспектив развития производства данного вида продукции (работ, услуг) в отрасли

3.2. Прогнозы развития, сезонность

3.3. Географическое положение отраслевого рынка, характеристика клиентов, их возможности и предпочтения, тенденции изменений

4. Сущность предлагаемого проекта

4.1. Описание продукции (работ, услуг)

4.2. Стадии развития проекта

4.3.Условия конкурентоспособности продукции, сведения о патентах и товарном знаке

4.4. Основные отличия предлагаемой к выпуску продукции от аналогов

4.5. Аргументы, обосновывающие успех реализации проекта

5. Оценка рынков сбыта и конкурентов

5.1. Характеристика основных потребителей продукции, перспективы развития

5.2. Характеристика рынков сбыта

5.3. Стратегии выхода на новые рынки, экспортный потенциал

5.4. Стратегия сбыта, продвижения продукции, ценовая политика, реклама, сервис

5.5. Оценка конкурентов

6. План маркетинга

6.1. Мероприятия по максимальному приспособлению всей деятельности по разработке и реализации проекта к требованиям конкретных потребителей

6.2. Многовариантность прогнозирования осуществления проекта

6.3. Маркетинговая среда реализации проекта

6.4. Организация рекламы, объем затрат

6.5. Методы стимулирования продаж, послепродажное обслуживание

6.6. Экономическое обеспечение внешнеэкономической деятельности

7. План производства

7.1. Основные требования к организации производственного процесса

7.2. Технология, затраты на ее осуществление

7.3. Производственная база, состав необходимого оборудования, поставщики, условия поставки. Субподрядчики

7.4. Материальные ресурсы, прогноз потребления и затрат

7.5. Рабочая сила, потребность, формы привлечения, оплата и стимулирование труда

7.6. Себестоимость производимой продукции (работ, услуг)

7.7. Экологическая безопасность проекта

8. Организационный план

8.1. Форма собственности, учредители и партнеры

8.2. Организационная структура управления проектом

8.3. Сведения об управленческом персонале

8.4. Принципы отбора персонала

9. Оценка и предупреждение рисков

9.1.  Слабые и сильные стороны проекта

9.2. Риски, их вероятность, возможный ущерб, меры по предупреждению

9.3.Экономическая безопасность проекта, программы страхования от рисков

10. Инвестиционный план

10.1. Перечень этапов инвестиционной фазы осуществления проекта

10.2. Сроки проведения работ по этапам, в том числе об отводе или аренде земельного участка, проведении изыскательских и проектных работ, выполнении строительных, монтажных, пусконаладочных работ

10.3. Перечень требуемого оборудования, технологической оснастки, инструмента, специальных приспособлений и материалов, срок их поставки

10.4. Программа работ по подготовке кадров

10.5. Прогнозируемые затраты по инвестиционной фазе

10.6. План вывода производства на проектную (расчетную) мощность

10.7. Информация о выборе потенциальных источников и условий привлечения капиталов

11. Финансовый план

11.1. План доходов и расходов

11.2. План денежных поступлений и выплат

11.3. Сводный баланс активов и пассивов

11.4. Оценка эффективности инвестиционного проекта

11.5. Выводы и предложения, их практическое использование

Приложения

Исходные данные, копии контрактов и лицензий, прейскуранты цен, экспертные заключения, сертификатная документация, расчеты и обоснования, которые не вошли в основной текст бизнес-плана, и т.д.

Рассмотренная структура бизнес-плана инвестиционного проекта на практике требует определенной конкретизации по отношению к конкретному проекту, источникам финансирования, видам продукции, целям бизнеса.

Большинство предприятий в рамках своей инвестиционной деятельности выбирают, исходя из уровня финансовых возможностей, некоторое количество объектов реального и финансового инвестирования, формируя определенную их совокупность. Целенаправленный выбор таких объектов, осуществляемый с помощью разработки бизнес-планов, представляет собой процесс формирования инвестиционного портфеля фирмы.

3. материалы для проведения Практических  занятий

3.1. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционный проект оценивается, прежде всего, с точки зрения его технической выполнимости, экологической безопасности и экономической эффективности, под которой понимают результат сопоставления получаемого дохода и расходов. То есть, эффективность проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Примеры решения задач

Пример 1

Условие задачи.  Сравнить инвестиционные проекты по показателю ЧДД.

| Проекты | Начальные инвестиции (0 год), тыс.руб. | Денежные поступления, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 год | 2 год |
| А | 10 | 0 | 14,4 |
| В | 10 | 10 | 2,4 |

Решение

ЧДД А = 14,4/(1+0,1)2 -10=11,9 тыс.руб.

ЧДД Б = 10/ (1+0,1)2 +2,4/(1+0,1)2 -10= 9,091+ +1,984 - 10 = 1,075 тыс.руб.

Результаты расчета показывают, что ЧДД по проекту А выше, поэтому он является более эффективным.

Пример 2

Условие задачи  Выбрать из двух инвестиционных проектов наиболее эффективный. Норма дисконта 10% в год, данные о потоках платежей на конец года приведены в таблице:

| Проект | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | -200 | -300 | 100 | 300 | 400 | 400 | 350 | - |
| Б | -400 | -100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 350 |

Решение

Для сравнения проектов используется показатель ЧДД.

ЧДДА=−200(1+0,1)1−300(1+0,1)2+100(1+0,1)3+300(1+0,1)4+400(1+0,1)5+400(1+0,1)6+350(1+0,1)7=2001,1−3001,21+1001,33+3001,46+4001,61+4001,77+3501,95=−181,82−247,93+75,19+205,5+248,45+225,99+179,5=−42,975+934,63=504,88ЧДДБ=400(1+0,1)1−100(1+0,1)2+100(1+0,1)3+200(1+0,1)4+200(1+0,1)5+400(1+0,1)6+400(1+0,1)7+350(1+0,1)8=−363,64+82,65+75,19+136,99+124,22+226+205,13+162,79=−446,29+930,32=484,03Вывод: ЧДДА > ЧДДБ, следовательно, проект А более эффективен.

Пример 3

Условие задачи

Необходимо определить ВНД для проекта, период реализации которого - 3 года, объем требуемых инвестиций 20000 руб. и поступления определены по годам:

1  год-3000 руб.,

2 год-8000 руб.,

3 год-14000 руб.

Решение

Возьмем два произвольных значения ставки дисконтирования di=15% и d2=20%.

Рассчитаем для двух вариантов показатели ЧДД. Соответствующие расчеты приведены в таблице.

| Год | Поток платежей, руб. | Расчет 1 (ЧДДприс)=15%) |  | Расчет 2 (ЧДД при d=20%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А, | ЧДД | А, | ЧДД |
| 0 1 2 3 | -20000 6000 8000 14000 | 1,0000 0,8696 0,7561 0,6575 | -20000 5220 6050 9210 | 1,0000 0,8333 0,6944 0,5787 | -20000 5000 5560 8100 |
|  |  |  | 480 |  | -1340 |

По данным расчета 1 и 2 вычислим ВНД, использовав формулу расчета ВНД:

ВНД=15 +480/480 - ( -1340   )*(20 - 15 ) = 16 ,32%

Пример 4 Условие задачи

Рассчитать ИД для проекта, данные о потоке платежей по которому на конец года приведены в таблице. Ставка дисконтирования 10% в год.

| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поток платежей, руб. | -300 | -200 | 500 | 200 | 100 |

Решение

ИД рассчитаем, как отношение приведенных поступлений и расходов.

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проект А |  |  |  |  |
| Сальдо денежного потока по операционной деятельности | 6000 | 4000 | - | - |
| Коэффициент дисконтирования при норме дисконта 10% | 0,909 | 0,826 |  |  |
| Дисконтированное сальдо денежного потока по операционной деятельности | 5454 | 3304 |  |  |
| Дисконтированное сальдо денежного потока по операционной деятельности нарастающим итогом | 5454 | 8758 |  |  |
| Проект Б |  |  |  |  |
| Сальдо денежного потока по операционной деятельности | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Коэффициент дисконтирования при норме дисконта 12% | 0,893 | 0,797 | 0,712 | 0,636 |
| Дисконтированное сальдо де- нежного потока по операционной деятельности | 1786 | 2391 | 2135 | 1908 |
| Дисконтированное сальдо де- нежного потока по операционной деятельности нарастающим ито гом | 1786 | 4177 | 6312 | 8220 |

ИД=(500(1+0,1)3+200(1+0,1)4+100(1+0,1)5÷(300(1+0,1)1+200(1+0,1)2)=375,94+137,0+62,11272,73+165,29=575,05438,02=1,31

Пример 5

Условие задачи

Разовые инвестиции составляют 38000 руб. Годовой поток поступлений планируется в размере 10700 руб. Определить срок окупаемости проекта.

Решение

Срок окупаемости проекта рассчитывается и составляет

Сок=38000/10700= 3,55

Если же годовые поступления не равны по годам, то расчет срока окупаемости осложняется. Предположим, что годовые притоки наличности распределены по годам следующим образом: 1 год - 8000 руб., 2 год - 12000 руб., 3 год - 12000 руб., 4 год 8000 руб., 5 год - 8000 руб.

Тогда сумма поступлений за первые три года составит 8000+12000+12000=32000 руб., то есть из первоначальных инвестиций остается не возмещенными еще 6000 руб. (38000 - 32000). Тогда при стартовом объеме инвестиций в размере 38000 руб. период окупаемости составит:

Сок=3+6000/8000=3,75

Пример 6

Условие задачи

Инвестиционный  проект характеризуется данными таблицы. Ставка дисконтирования принята равной 10%.

| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции, руб. Отдача, руб. | 200 | 250 | 150 | 250 | 300 | 300 |
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Инвестиции, руб. Отдача, руб. | 200 | 250 | 150 | 250 | 300 | 300 |
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Инвестиции, руб. Отдача, руб. | 200 | 250 | 150 | 250 | 300 | 300 |

| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции, руб. Отдача, руб. | 200 - | 250 - | - 150 | - 250 | - 300 | - 300 |

Определить срок окупаемости проекта.

| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции, руб. Отдача, руб. | 200 | 250 | 150 | 250 | 300 | 300 |
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Инвестиции, руб. Отдача, руб. | 200 | 250 | 150 | 250 | 300 | 300 |
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Инвестиции, руб. Отдача, руб. | 200 | 250 | 150 | 250 | 300 | 300 |

Решение

1 этап. Для определения упрощенного срока окупаемости суммируем годовые поступления и решим уравнение: 200+250=150+250+300х

50=300х

х=50/300=0,167;

из условия видно, что срок окупаемости наступит в период между четвертым и пятым годом, то есть через два года после начала отдачи. Величина х=0,167 характеризует часть года, в которой будет достигнута окупаемость. Следовательно, COK=2+0,167=2,167 (2 года 61 день).

2  этап. Для оценки срока окупаемости найдем сумму инвестиционных расходов, приведенную к концу второго года осуществления проекта с учетом процентов.

IС=200*(1+0,1)1+250=470

3 этап. За первые два года получения дохода их текущая стоимость составит:

Р = 150/(1+0,1)1 +250/(1+0,1)2 +300/(1+0,1)3 = 586,37, то есть больше чем стоимость инвестиций.

Отсюда срок окупаемости (при условии, что доход может выплачиваться и за часть года) составит:

Ток = 2 + ((470 - 342,97) / 225,4) = 2,56года

Пример 7

Условие задачи

Инвестиции к моменту поступления доходов составили 6000$, годовой доход ожидается в размере 1050$, поступления ежемесячные при принятой ставке сравнения 10%.

Решение

Срок окупаемости будет равен

Сок=ln(1−ICPtN((1+i)1m−1))−1ln(1+i)=ln(−61,0512((1+0,1)112−1))−1ln(1+0,1)=0,79090,0953=8,3года

Для примера заметим, что без учета фактора времени срок окупаемости

составит только 5,71 года (6/1,05=5,71).

Задачи для самостоятельной работы студентов

Задача 1.

Фирма рассматривает инвестиционный проект - приобретение нового технологического оборудования. Его стоимость вместе с доставкой и установкой составляет 7540000 руб. Срок эксплуатации 7 лет. Амортизационные отчисления определяются линейным методом, то есть по норме 14,29% в год. Прогнозная выручка от реализации продукции по годам использования оборудования составит 120000, 350000, 350000, 400000, 400000, 300000, 200000 руб. соответственно. Текущие расходы по годам рассчитываются следующим образом: в 1 год 15700 руб., далее - увеличение на 7% ежегодно. Налоговые и другие вычеты составляют в среднем 40 % в год. Эффективен ли рассматриваемый инвестиционный проект, если стоимость денег 5% в год?

Задача 2

Определить интегральный эффект по инвестиционному проекту исходя из следующих данных: инвестиции осуществляемые в начале 1 и 2 года реализации проекта составляют 35000 и 15000 руб. соответственно. Выручка от реализации начинает поступать в конце первого года реализации проекта и составляет в первые три года - 10000 руб. ежегодно, в последующие - 15000 руб. Срок реализации проекта 6 лет, годовая норма дисконта 15%.

Задача 3

Выгодно ли фирме приобретение новой технологической линии при условии, что годовая стоимость денег 12%, требуемый объем инвестиций составляет 35000 руб., работа линии рассчитана на 3 года, чистые прогнозные поступления после запуска линии составят 17000 руб. ежегодно?

Задача 4

Годовые разовые инвестиции составляют 35000 руб., годовой приток планируется равномерным в размере 12000 руб. Определить срок окупаемости инвестиций при условии, что годовая норма дисконта 7%.

Задача 5

Определите показатель ВНД для проекта, рассчитанного на три года, требующего инвестиций в размере 22000000 руб. и имеющего предполагаемые денежные поступления в размере 15000000, 23000000 и 17000000 руб. соответственно.

Задача 6

Имеется ряд инвестиционных проектов, требующих равную величину стартовых инвестиций - 200000 руб. Поток платежей по проектам характеризуется следующими данными:

А-100000,154000 руб.;

Б - 60000, 80000,120000 руб.;

С-90000, 164000 руб.

Выбрать наиболее эффективный проект при стоимости денег 15% в год.

Задача 7

Фирма собирается приобрести новую технологическую линию по цене 15000$. По оценкам специалистов сразу же после пуска линии ежегодные поступления после уплаты налогов составят 5700$. Работа линии рассчитана на 4 года. Ликвидационная стоимость линии равна затратам на ее демонтаж. Годовая норма дисконтирования 12%. Определить, выгодна ли для фирмы покупка новой линии.

Задача 8

Рассчитать срок окупаемости инвестиций при следующих условиях: размер первоначальных инвестиций - 360 тыс.руб.; инвестиционный проект предполагает ежегодные поступления денежных средств в течение 5 лет в конце каждого года в размере 100 тыс.руб.; норма дисконта - 10%.

Задача 9

Рассчитать ЧДД, ИД и срок окупаемости инвестиций по проектам. Выбрать более эффективный проект при норме дисконта 10%. Данные по инвестиционным проектам приведены в таблице. Показатели даны на конец соответствующего года в тыс. руб.

| Показатели | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 вариант |  |  |  |  |  |
| Инвестиции | 50 | 100 | - | - | - |
| Прибыль и амортизация | - | - | 25 | 125 | 250 |
| 2 вариант |  |  |  |  |  |
| Инвестиции | 100 | 50 | - | - | - |
| Прибыль и амортизация | - | - | 50 | 100 | 250 |
| Индекс цен | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |

Задача 10

Рассчитать интегральный экономический эффект для инвестиционного проекта, сведения о котором представлены в таблице. Норма дисконта - 5%.

| Денежные потоки | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Поступления Доходы от продаж Ликвидационная стоимость капитала | - - | - - | 7,5 - | 20 - | 20 - | 20 - | 2,8 8 |
| 2. Платежи Затраты на приобретение основных средств Затраты на оборотный капитал Производственные издержки Налоги и проценты | 2 - - - | 5 5 - - | - - 2 0,5 | - - 4 1 | - - 4 1 | - - 4 1 | - - 3 2 |

тыс.руб.

Задача 11

Определить срок окупаемости инвестиций. Норма дисконта - 20%.тыс.руб.

| Показатели | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Инвестиции Прибыль и амортизация | 70 - | 30 - | - 40 | - 90 | - 220 |

Задача 12

Рассчитать интегральный экономический эффект для инвестиционного проекта, сведения о котором представлены в таблице. Норма дисконта - 15%.

тыс.руб.

| Денежные потоки | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Поступления Доходы от продаж |  | 23 | 26 | 36 | 36 |
| 2. Платежи Затраты на приобретение основных средств Затраты на оборотный капитал Производственные издержки Налоги и проценты | 35 5 - - | - - 17 4 | - - 20 5 | - - 20 5 | - - 20 5 |

Задача 13

Рассчитать интегральный экономический эффект для инвестиционного проекта при норме дисконта 15 %.

| Денежные потоки, тыс. руб. | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы от продаж Затраты на приобретение ОПФ Затраты на оборотный капитал Производственные издержки | 0 1450 280 - | 2300 - - 1700 | 2600 - - 2000 | 3600 - - 2000 | 3600 - - 2000 |

3.2. ОЦЕНКА И УЧЕТ ИНФЛЯЦИИ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСЧЕТАХ

Проводя инвестиционные расчеты в бизнес-плане, экономистам приходится считаться с корректирующим фактором инфляции, который с течением времени обесценивает стоимость денежных средств путем снижения покупательной способности денег.

Примеры решения задач

Пример 1

Условие задачи

Расчет будущей стоимости результатов инвестиционного проекта ведется в 2004 году, для которого статистикой определен базисный индекс цен на уровне 135% к базовому 2002 году. Кроме того, по прогнозу будущей инфляции базисный индекс цен к 2006 году возрастет до 170%. Планируемый объем реализации продукции в 2006 году по расчету в текущих ценах составит 280000 руб. Необходимо определить объем реализации в ценах 2006 года.

Решение

Базисный индекс цен в текущих расчетах принимаем за базисный индекс цен в стартовом году, по условию он составляет

16 = Ц 2003/Ц 2001   =135%

Базисный индекс цен к 2005 году по условию возрастет до 170%

К=Ц 2005/Ц 2001 = 170%

Следовательно, приняв цены 2004 года за неизменные, определяем объем реализации в ценах 2006 года с учетом инфляции как объем реализации в текущих ценах.

V 2005 = (V 2004 * I2006) /I2004 = (280000 * 170) /135 = 352000 руб.

Пример 2

Условие задачи

Необходимо определить будущую стоимость инвестируемых денежных средств при следующих условиях: объем инвестиций составляет 200000 руб., период инвестирования - 2 года, ставка процента - 30% в год, ожидаемый темп инфляции 20% в год.

Решение

В ходе  решения задачи получаем значение реальной стоимости номинальной наращенной суммы:

Sp=200*(1+0,3/1+0,2)2=234 т.р.

Sh = 200(1 + 0,3)2 = 338 T.p.

Sp = 338/ (1 + 0,2)2 = 234 T.p.

Таким образом, реальная стоимость вложенных при данных условиях 200000 руб. составит 234 тыс.руб. при номинальной стоимости 338 тыс.руб. Это означает, что через 2 года на 338 тыс.руб. можно будет купить столько же товаров, как сегодня на 234 тыс.руб.

Пример 3

Условие задачи

Банк предлагает процентную ставку по депозиту 30% в год. Ожидаемый темп инфляции в год 20%. Определить реальный размер процентной ставки.

Решение

Так как ожидаемый темп инфляции превышает 10% в год, то расчет следует производить по формуле 25. Подставив в нее значения из условия задачи, получаем:

ip= (1 + 0,3)/(1 + 0,2) -1 = 0,08

Реальная процентная ставка будет составлять 8% в год.

Если при тех же условиях рассчитать реальную ставку по упрощенной формуле, то получим ip = 30-20=10%.

Таким образом, реальное приращение суммы вклада с учетом инфляции составит 8% или по упрощенному расчету 10% в год.

Пример 4

Условие задачи

Инвестор хочет получить через год реальный доход в размере 115500 руб. Ожидаемый темп инфляции 20%. Необходимо определить сумму «инфляционной премии» и размер номинального дохода, соответствующего размеру желаемого реального дохода.

Решение

Для определения размера «инфляционной премии» воспользуемся формулой, подставив в нее исходные значения:

Пi=115500*0,2=23100 руб.

Далее, использовав выражение, определяем размер номинального дохода, соответствующего размеру желаемого реального дохода:

Sh = 115500+23,1 =138600 руб. или

Sh=1 15500*(1+0,2) = 138600 руб.

Таким образом, чтобы реальный размер дохода составлял 115500 руб., необходимо получить через год доход в размере 138600 руб.

Пример 5

Условие задачи

Рассчитать реальные денежные потоки, при условии, что уровень инфляции 7% в год, а исходные данные по проекту приведены в таблице.

тыс.руб.

| Годы | Выручка | Текущие затраты | Амортизаця | Валовая прибыль (гр.2 - гр.З -гр.4) | Налоги (обобщенная ставка -40%) гр.5 * 40% | Чистая прибыль (гр.5 -гр.6) | Денежный поток после налогообложения (гр.7 + гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000 | 1100 | 500 | 400 | 160 | 240 | 740 |
| 2 | 2000 | 1100 | 500 | 400 | 160 | 240 | 740 |
| 3 | 2000 | 1100 | 500 | 400 | 160 | 240 | 740 |

Решение

Если уровень инфляции составляет 7% в год, то ожидается, что денежные накопления будут расти вместе с инфляцией теми же темпами. Расчет денежных потоков приведен в таблице.

| Годы | Выручка | Текущие затраты | Амортизация | Валовая прибыль (ф.2 -гр.З ф.4) | Налоги (обобщенная ставка 40%) гр.5 * 40% | Чистая прибыль (ф.5 -ф.6) | Денежный поток после налогообложения (ф.7 + ф.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000*1,0 7=2140 | 1100*1,0 7=1177 | 500 | 463 | 185,2 | 277,8 | 777,8 |
| 2 | 2000*1,0 72=2289, 8 | 1100*1,0 72=1259, 4 | 500 | 530,4 | 212,6 | 317,8 | 817,8 |
| 3 | 2000*1,0 73=2450, 1 | 1100*1,0 73=1347, 5 | 500 | 602,6 | .241 | 361,6 | 861,6 |
| 4 | 2000*1,0 74=2621,6 | 1100*1,0 74=1441,9 | 500 | 679,9 | 271,9 | 407,8 | 907,8 |

По абсолютной величине эти потоки больше, чем рассматриваемые ранее в исходных данных. Их необходимо продефлировать на уровень инфляции для нахождения реальной величины денежного потока. Процесс дефлирования осуществляется умножением суммы денежного потока по годам (гр.8 таблицы 2) на дисконтный множитель (Е=1/(1+d)t). После дефлирования они будут выглядеть следующим образом:

Задачи для самостоятельной работы студентов

| Показатель | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Реальный денежный поток, тыс.руб. | 777,8 / 1,07 = 726,9 | 817,8 / 1,072 = 714,3 | 861,6 / 1.073 = 703,3 | 907,8 / 1,074 = 692,6 |

Задача 1

Необходимо определить будущую стоимость инвестируемых денежных средств при следующих условиях: объем инвестиций составляет 225000 руб., период инвестирования - 5 лет, ставка процента - 18% в год, ожидаемый темп инфляции - 12% в год.

Задача 2 Определить будущую стоимость проекта при следующих условиях: объем инвестиций составляет 25000 руб., период инвестирования - 3 года, ставка процентов по годам - 28, 22, 17%, темп инфляции по годам - 20, 15,13%.

Задача 3 Банк предлагает процентную ставку по депозиту 38% в год. Ожидаемый темп инфляции в год 25%. Определить реальный размер процентной ставки.

Задача 4 Банк предлагает процентную ставку по депозиту 12% годовых, ожидаемый темп инфляции - 8% в год. Определить реальный размер процентной ставки.

Задача 5 По требованию инвестора реальный размер процентной ставки должен быть не менее 20% в год. Определить, соответствует ли этому требованию сложившаяся экономическая ситуация: банковская ставка - 38% годовых, темп инфляции - 17% в год.

Задача 6

Инвестор хочет получить через год реальный доход в размере 155000 руб. Ожидаемый темп инфляции - 25%. Необходимо определить сумму «инфляционной премии» и размер номинального дохода, соответствующего размеру желаемого реального дохода.

Задача 7

Рассчитать реальный интегральный эффект по проекту, используя данные, представленные в таблице.

| Показатели | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Инвестиции, тыс. руб. | 1500 | 800 |  |  |  |
| Поступления, тыс. руб. |  |  | 1500 | 6500 | 18000 |
| Индекс цен | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Норма дисконта | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

3.3.  УЧЕТ ФАКТОРОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА ПРИ РАСЧЕТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ бизнес-плана ИНВЕСТИЦИОННого ПРОЕКТа

| Сценарии | Вероятность | Эффект, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Оптимистичный Нормальный Пессимистичный | 0,1 0,5 0,4 | 100 80 50 |
| Итого | 1 | - |

Инвестирование представляет собой обычно длительный процесс, в инвестиционной практике часто приходится сравнивать стоимость денег при начале их инвестирования со стоимостью денег при их возврате в виде будущей прибыли, амортизационных отчислений и т.п.

Примеры решения задач

Пример 1

Условие задачи

Определить эффективность инвестиционного проекта с использованием метода безубыточности при следующих условиях: предполагаемый объем производства - 470 шт., постоянные затраты - 1000 руб., переменные - 3200 руб., цена единицы продукции - 10 руб.

Решение

Зпер = Зперобщ/ О = 3200 /470 = 6,8 руб.

Тбу = 1000 / (10-6,8) =312,5 шт.

470-312,5= 157,5 шт. - запас прочности по объему.

Инвестиционный проект эффективен, т.к. существует запас прочности по объему продукции.

Пример 2

Условие задачи

Определить безубыточную продажную цену, если объем производства -2000 шт., постоянные затраты - 18000 руб., переменные - 22000 руб.

Решение

Зпер = Зпер общ / О = 22000 / 2000 = 11 руб./шт.

Тбц = 18000/2000 + 11 = 20 руб./шт.

Безубыточный уровень цены равен 20 руб.

Пример 3

Условие задачи

| Сценарии | Вероятность | Эффект, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Оптимистичный Нормальный Пессимистичный | 0,1 0,5 0,4 | 100 80 5 0 |
| Итого | 1 | - |

Рассчитать ожидаемый интегральный эффект проекта при следующих условиях.

Решение

Эож = 0,1*100 + 0,5*80 +0,4*50 = 70 тыс.руб.

Положительная величина ожидаемого интегрального эффекта показывает приемлемую степень риска.

Пример 4

Условие задачи

Определить размер нормы дисконта, приемлемой для инвестирования проекта по внедрению в производство малоотходной технологии, если «безрисковая» норма дисконта составляет 10%.

Решение

Внедрение в производство малоотходных технологий является инновационным процессом, связанным с очень высоким уровнем риска, поэтому, используя рекомендуемые значения «премии за риск», корректируем «безрисковую» норму дисконта на 19%. Таким образом, норма дисконта, учитывающая риск по проекту, составит 29% (10%+19%).

Пример 5

Условие задачи

В результате вложений в инвестиционные проекты по производству продукции А была получена прибыль 350000 руб. в 40 случаях, 300000 руб. - в 50 случаях и 250000 руб. - в 10 случаях. Рассчитать среднюю ожидаемую прибыль от инвестиций в производство продукции А.

Решение

Средняя ожидаемая прибыль от инвестиций в производство продукции А будет равна:

(350000*0,4 + 300000*0,5 + 250000*0,1) = 315000 руб.

| Сценарии | Цена реализации продукции, руб. | Интегральный эффект по проекту, тыс. руб. | Вероятность |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптимистический | 25 | 300 | 0,2 |
| Нормальный | 20 | 150 | 0,5 |
| Пессимистический | 15 | -130 | 0,3 |

Задачи для самостоятельной работы студентов

Задача 1

Инвестиционный проект предполагает выпуск продукции в размере 4500 штук в месяц. По расчетам постоянные затраты на производство равны 12000 руб. в месяц, переменные - 45000 руб. в месяц. Рыночная цена реализации единицы продукции равна 40 руб. Определить, являются ли инвестиции в данный проект эффективными, используя метод расчета точки безубыточности.

Задача 2 Выбрать из двух проектов менее рискованный, используя данные таблицы.

| Возможные значения конъюнктуры | Инвестиционный проект «А» |  | Инвестиционный проект «В» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный доход, тыс.руб. | Вероятность | Расчетный доход, тыс.руб. | Вероятность |
| Высокая Средняя Низкая | 600 500 200 | 0,25 0,5 0,25 | 800 450 100 | 0,2 0,6 0,2 |
| В целом | - | 1,0 | - | 1,0 |

Задача 3

Определить ожидаемый интегральный эффект, используя метод сценариев, если известно следующее: интегральный эффект инвестиционного проекта по производству продукции при благоприятной конъюнктуре рынка составит 40 тыс. руб. с вероятностью 0,55, при неблагоприятной конъюнктуре рынка - 25 тыс. руб. с вероятностью 0,45.

Задача 4

Определить степень риска по инвестиционному проекту, используя данные, представленные в таблице.

| Возможные значения конъюнктуры | Инвестиционный проект «А» |  | Инвестиционный проект «В» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный доход, тыс.руб. | Вероятность | Расчетный доход, тыс.руб. | Вероятность |
| Высокая Средняя Низкая | 600 500 200 | 0,25 0,5 0,25 | 800 450 100 | 0,2 0,6 0,2 |
| В целом | - | 1,0 | - | 1,0 |

Задача 5

Сравнить два варианта вложения инвестиций по показателю средней ожидаемой прибыли, если известно следующее: инвестиции в вариант №1 принесли прибыль 3600 тыс.руб. в 25 случаях, 3700 тыс.руб. в 45 случаях и 4000 тыс.руб. в 30 случаях; инвестиции в вариант №2 принесли прибыль 3500 тыс.руб. в 40 случаях, 3600 тыс.руб. в 50 случаях и 4100 тыс.руб. в 10 случаях.

3.3.  ОТБОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ.

В процессе осуществления инвестиционной деятельности организация сталкивается с проблемой выбора нескольких привлекательных проектов при отсутствии необходимых ресурсов для участия в каждом из них.

Решение проблемы заключается в оптимальном размещении инвестиций или в формировании оптимального инвестиционного портфеля.

Примеры решения задач

Пример 1

Условие задачи

Необходимо отобрать пять наиболее эффективных проектов для финансирования из 10 предложенных. Значения показателей эффективности инвестиций даны в таблице.

| Про-ект | Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. | Внутренняя норма доходности, % | Индекс доходности | Срок окупаемости инвестиций, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10000 | 55,2 | 1,01 | 2,3 |
| 2 | 12500 | 44,5 | 1,29 | 3,2 |
| 3 | 13700 | 48,1 | 1,24 | 2,4 |
| 4 | 14200 | 53,1 | 1,32 | 2,1 |
| 5 | 14200 | 56,8 | 1,08 | 3,4 |
| 6 | 14300 | 42,1 | 1,24 | 2,8 |
| 7 | 14350 | 55,6 | 1,11 | 2,7 |
| 8 | 15500 | 70,1 | 1,19 | 2,4 |
| 9 | 16700 | 39,0 | 1,25 | 3,1 |
| 10 | 18000 | 47,7 | 1,3 | 2,8 |

Решение

Решим задачу, применив правило Борда, оформив результаты в виде таблиц.

| ЧДД |  | ВНД |  | ИД |  | Ток |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект | Ранг | Проект | Ранг | Проект | Ранг | Проект | Ранг |
| 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 3 |
| 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | 5 |

Суммарный ранг по проектам представлен ниже

| Проект | Суммарный ранг |
| --- | --- |
| 1 | 1+7+1+9 = 18 |
| 2 | 2+3+8+2 = 15 |
| 3 | 3+5+5+7 = 20 |
| 4 | 4+6+10+10=30 |
| 5 | 5+9+2+1 =17 |
| 6 | 6+2+6+4 = 18 |
| 7 | 7+8+3+6 = 24 |
| 8 | 8+10+4+8 = 30 |
| 9 | 9+1+7+3 = 20 |
| 10 | 10+4+9+5=28 |

Исходя из значения суммарного ранга, наиболее эффективными можно считать проекты 4, 8, 10, 7, а также либо проект 3, либо проект 9. У проекта 9 значительно выше рейтинг по показателям ЧДД и ИД, показатель ВНД превышает текущий темп инфляции, а срок окупаемости незначительно ниже, чем у проекта 3. Поэтому пятым проектом в инвестиционный портфель может быть включен проект №9.

Пример 2

Условие задачи

Выбрать наиболее эффективный инвестиционный проект из пяти представленных в табл., используя правило Парето.

| Проект | Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. | Внутренняя норма доходности, % | Индекс доходности | Срок окупаемости инвестиций, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 000 | 55,2 | 1,01 | 2,3 |
| 2 | 12 500 | 44,5 | 1,29 | 3,2 |
| 3 | 13 700 | 48,1 | 1,24 | 2,4 |
| 4 | 14 200 | 53,1 | 1,32 | 2,1 |
| 5 | 14 200 | 56,8 | 1,08 | 3,4 |

Решение

Этап 1. На данном этапе выделяем область Парето, то есть проекты, находящиеся в состоянии экономического равновесия, последовательно сравнивая проекты по показателям эффективности. В результате решения первого этапа проекты 2 и 3 оказываются строго хуже (т.е. хуже по всем показателям) проекта 4 и из дальнейшего рассмотрения исключаются.

Этап 2. Проекты 1, 4, 5 находятся в состоянии экономического равновесия. Для выбора наиболее эффективного из них необходимо провести дополнительный анализ.

Проект 1 имеет наименьший ЧДД и наихудший индекс доходности. При равенстве ЧДД проектов 4 и 5, четвертый проект, тем не менее, имеет наилучшее значение показателей индекса доходности и срока окупаемости из всех трех оставшихся после первого этапа решения проектов. Именно ему и нужно, на наш взгляд, отдать предпочтение.

Задачи для самостоятельной работы студентов

Задача 1

Определить наилучший из проектов, данные по которым приведены в таблице.

| Проект | Единовременные капитальные вложения, тыс. руб. | Текущие затраты, тыс. руб. / год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1100000 | 38000 |
| 2 | 1360000 | 56000 |
| 3 | 1345200 | 49000 |
| 4 | 1060000 | 11500 |
| 5 | 1200000 | 22000 |

Задача 2

Сформировать инвестиционный портфель предприятия, включив в него 4 наиболее эффективных проекта.

| Проект | ЧДД, тыс руб. | ВНД, % | ИД | Срок окупаемости, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 35 | 1,3 | 2,4 |
| 2 | 1100 | 45 | 1,2 | 2,6 |
| 3 | 988 | 48 | 1,25 | 3,9 |
| 4 | 1150 | 55 | 1,35 | 4,1 |
| 5 | 1200 | 40 | 1,15 | 2,6 |
| 6 | 960 | 54 | 1,18 | 2,9 |
| 7 | 1060 | 42 | 1,26 | 3,1 |
| 8 | 1005 | 50 | 1,33 | 3,6 |

Задача 3

Выбрать пять наиболее эффективных проектов по следующим данным:

| Проект | ЧДД, тыс. руб. | ИД | Срок окупаемости, годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12000 | 1,21 | 1,9 |
| 2 | 13000 | 2,34 | 2,3 |
| 3 | 15000 | 3,2 | 4,3 |
| 4 | 17000 | 1,44 | 3,3 |
| 5 | 9000 | 3,55 | 2,2 |
| 6 | 9500 | 3,4 | 4,3 |
| 7 | 11000 | 1,44 | 3,9 |
| 8 | 10000 | 2,08 | 3,6 |
| 9 | 14000 | 1,98 | 2,1 |
| 10 | 13500 | 1,45 | 2,6 |
| 11 | 12900 | 1,77 | 4,09 |

Задача 4

Сформировать инвестиционный портфель предприятия, учитывая, что срок окупаемости по проекту не должен превышать 3 полных года.

| Проект | ЧДД, тыс. руб. | ВНД | ИД | Срок окупаемости, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12000 | 31 | 1,21 | 3,2 |
| 2 | 13000 | 38 | 1,22 | 2,8 |
| 3 | 21000 | 35 | 1,23 | 3.0 |
| 4 | 20000 | 34 | 1,24 | 2,79 |
| 5 | 15000 | 35 | 1,32 | 3,5 |
| 6 | 16000 | 42 | 1,33 | 3,1 |
| 7 | 14000 | 35 | 1,35 | 1,9 |
| 8 | 19000 | 40 | 1,46 | 2,9 |
| 9 | 15500 | 45 | 1,11 | 2,6 |
| 10 | 16700 | 48 | 1,12 | 3,45 |
| 11 | 21800 | 30 | 1,03 | 4,2 |
| 12 | 14900 | 42 | 1,4 | 2,4 |
| 13 | 18700 | 35 | 1,38 | 2,7 |
| 14 | 18200 | 32 | 1,36 | 3,01 |

Задача 5

Сформировать инвестиционный портфель предприятия, включив в него 3 наиболее эффективных проекта.

| Проект | ЧДД, тыс. руб. | ВНД, % | ИД | Срок окупаемости годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21000 | 35,1 | 1,13 | 2,4 |
| 2 | 11200 | 42,5 | 1,22 | 2,6 |
| 3 | 19882 | 41,8 | 1,25 | 3,9 |
| 4 | 12250 | 35,5 | 1,35 | 4,1 |
| 5 | 21200 | 40,6 | 1,15 | 2,6 |
| 6 | 21960 | 25,4 | 1,18 | 2,9 |
| 7 | 21060 | 34,2 | 1,26 | 3,1 |
| 8 | 21005 | 25,0 | 1,33 | 3,6 |

| Проект | ЧДД, тыс. руб. | ВНД, % | ИД | Срок окупаемости, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21000 | 35,1 | 1,13 | 2,4 |
| 2 | 11200 | 42,5 | 1,22 | 2,6 |
| 3 | 19882 | 41,8 | 1,25 | 3,9 |
| 4 | 12250 | 35,5 | 1,35 | 4,1 |
| 5 | 21200 | 40,6 | 1,15 | 2,6 |
| 6 | 21960 | 25,4 | 1,18 | 2,9 |
| 7 | 21060 | 34,2 | 1,26 | 3,1 |
| 8 | 21005 | 25,0 | 1,33 | 3,6 |

Задача 6

Выбрать пять наиболее эффективных проектов по следующим данным:

| Проект | ЧДД, тыс. руб. | ИД | Срок окупаемости, годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 162000 | 1,21 | 1,9 |
| 2 | 136000 | 2,34 | 2,3 |
| 3 | 165000 | 3,2 | 4,3 |
| 4 | 176000 | 1,44 | 3,3 |
| 5 | 196000 | 3,55 | 2,2 |
| 6 | 169500 | 3,4 | 4,3 |
| 7 | 161000 | 1,44 | 3,9 |
| 8 | 106000 | 2,08 | 3,6 |
| 9 | 146000 | 1,98 | 2,1 |
| 10 | 163500 | 1,45 | 2,6 |
| 11 | 126900 | 1,77 | 4,09 |

3.4.  РАСЧЕТ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Лизинг - это вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его по договору лизинга физическим и юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на условиях, определенных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем.

По экономическому содержанию лизинг относится к прямым инвестициям, в ходе исполнения которых лизингополучатель обязан возместить лизингодателю инвестиционные затраты (издержки), осуществленные в материальной и денежной формах, и выплатить вознаграждение.

Под лизинговыми платежами понимается общая сумма, выплачиваемая лизингополучателем лизингодателю за предоставленное ему право пользования имуществом - предметом договора.

Согласно Методическим рекомендациям по расчету лизинговых платежей в состав лизинговых платежей включаются:

  - амортизация лизингового имущества за весь срок действия договора лизинга;

  - компенсация платы лизингодателя за использованные им заемные средства;

  - комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление

  - имущества по договору лизинга;

  - плата за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором лизинга (оказание консалтинговых услуг лизингодателем по эксплуатации имущества;

  - обучение персонала; командировочные расходы);

  - стоимость выкупаемого оборудования,  если договором  предусмотрен выкуп и порядок выплат указанной стоимости в виде долей в составе лизинговых платежей.

Расчет лизинговых платежей целесообразно осуществлять поэтапно.

1.  Рассчитывают размер лизинговых платежей по годам, охватываемым договором.

2.  Рассчитывают общий размер лизинговых платежей за весь срок договора лизинга как сумму платежей по годам.

3. Рассчитывают размер лизинговых взносов в соответствии с выбранной сторонами периодичностью взносов, методами начисления и способами уплаты.

Сумма лизинговых платежей по годам может быть рассчитана по следующей формуле:

ЛП = АО + ПК + KB + ДУ + НДС

где ЛП — общая сумма лизинговых платежей;

АО — величина амортизационных отчислений, причитающихся лизингодателю в текущем году (за время действия лизингового договора ему должна быть перечислена сумма, возмещающая полную стоимость лизингового имущества);

ПК — сумма, выплачиваемая лизингодателю за кредитные ресурсы, использованные им для покупки имущества по договору лизинга;

KB — комиссионное вознаграждение лизингодателя;

ДУ — плата лизингодателю за дополнительные услуги (страховые платежи, если имущество было застраховано лизингодателем, затраты на техническое обслуживание, рекламу, расходы на командировки и т.д.);

НДС - налог на добавленную стоимость, выплачиваемый лизингополучателем по услугам лизингодателя.

1.  Амортизационные отчисления рассчитываются по следующей формуле:

АО=БС∗На100

где БС — балансовая стоимость лизингового имущества;

На — норма амортизационных отчислений.

2.  Плата за используемые лизингодателем кредитные ресурсы может быть вычислена следующим образом:

ПК=КР∗Спк100,

где КР — кредитные ресурсы, используемые на приобретение лизингового имущества;

Спк—процентная ставка за кредит.

Размер кредитных ресурсов, используемых на приобретение лизингового имущества (осуществляемого в текущем году), составляет:

КР=Q∗(ОСн+ОСк)2,

где Q — коэффициент, учитывающий долю заемных средств в общей сумме приобретаемого имущества (Q= 1 при использовании только заемных средств);

ОСн и ОСк — расчетная остаточная стоимость имущества соответственно на начало и конец года.

3.  Комиссионное вознаграждение может быть установлено одним из двух способов:

1) в процентах от балансовой стоимости имущества:

КВ=БС∗СКв100,

где Скв — ставка комиссионного вознаграждения;

2)  в процентах от среднегодовой остаточной стоимости лизингового имущества:

КВ=ОСн∗ОСк2∗Скв100,

4.  Плата за дополнительные услуги лизингодателя в расчетном году может быть определена следующим образом:

ДУ=i=1nPiT,

где Pi — расход лизингодателя на каждую предусмотренную договором услугу (количество услуг от 1 до п);

Т — срок лизингового договора.

5.  Сумма налога на добавленную стоимость определяется по формуле:

НДС=В∗Сндс100,

где В — выручка от сделки по лизинговому договору в текущем году; Сндс—ставка налога на добавленную стоимость. Выручка от сделки по лизинговому договору определяется по формуле:

В = АО+ПК +КВ+ДУ

Примеры решения задач

Пример 1

Условие задачи

Рассчитать лизинговые платежи по договору оперативного лизинга.

Условия договора:

| Стоимость имущества - предмет договора Срок договора Норма амортизационных отчислений (на полное восстановление) Величина использованных кредитных ресурсов Процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на приобретение имущества Процент комиссионного вознаграждения лизингодателю Дополнительные услуги лизингодателя, всего в т.ч.: оказание консалтинговых услуг по эксплуатации имущества командировочные расходы обучение персонала НДС | 72 тыс.руб. 2 года 10% годовых 72 тыс.руб. 50% годовых 12% годовых 4,0 тыс.руб. 1,5 тыс.руб. 0,5 тыс.руб. 2,0 тыс.руб. 18% |
| --- | --- |

Лизинговые платежи осуществляются равными долями ежеквартально, 1-го числа 1-го месяца каждого квартала.

Решение

1. Расчет среднегодовой стоимости имущества

тыс.руб

| Расчетный год | Стоимость имущества на начало года | Сумма амортизационных отчислений | Стоимость имущества на конец года | Среднегодовая стоимость имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 72 64,8 | 7,2 7,2 | 64,8 57,6 | 68,4 61,2 |

2. Расчет общего размера лизинговых платежей

1 год

АО = 72*10% = 7,2

ПК = 68,4*50% = 34,2

KB = 68,4*12% = 8,208

ДУ = (1,5+0,5+2,0)/2 = 2,0

В = 7,2+34,2+8,208+2,0 = 51,608

НДС = 51,608*18% = 9,2894

ЛП = 51,608+9,2894= 60,897т.р.

2 год

АО = 72*10% = 7,2

ПК = 61,2*50% = 30,6

KB = 61,2*12% = 7,344

ДУ = (1,5+0,5+2,0) / 2 = 2,0

В = 7,2+30,6+7,344+2,0 = 47,144

НДС = 47,144*18% = 8,4859

ЛП = 47,144+8,4859= 55,629.р.

Общая сумма лизинговых платежей за весь срок договора: ЛП = 60,897+55,629= 116,526 тыс.руб. Размер лизинговых взносов равен 116,526/ (2*4) = 14,5658 т.р.

3.График уплаты лизинговых взносов

| Дата | Сумма взноса, тыс.руб. |
| --- | --- |
| 01.01.03 | 14,8128 |
| 01.04.03 | 14,8128 |
| 01.07.03 | 14,8128 |
| 01.10.03 | 14,8128 |
| 01.01.04 | 14,8128 |
| 01.04.04 | 14,8128 |
| 01.07.04 | 14,8128 |
| 01.10.04 | 14,8128 |

Пример 2

Условие задачи

Произвести расчет лизинговых платежей по договору финансового лизинга с полной амортизацией.

Условия договора:

Лизинговые взносы осуществляются ежегодно 1 июля равными долями, начиная с 1-го года.

Решение

1.Расчет среднегодовой стоимости имущества

тыс.руб.

| Расчетный год | Стоимость имущества на начало года | Сумма амортиза- ционных отчис- лени | Стоимость имущества на конец года | Среднегодовая стоимость имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 160 | 16 | 144 | 152 |
| 2 | 144 | 16 | 128 | 136 |
| 3 | 128 | 16 | 112 | 120 |
| 4 | 112 | 16 | 96 | 104 |
| 5 | 96 | 16 | 80 | 88 |
| 6 | 80 | 16 | 64 | 72 |
| 7 | 64 | 16 | 48 | 56 |
| 8 | 48 | 16 | 32 | 40 |
| 9 | 32 | 16 | 16 | 24 |
| 10 | 16 | 16 | 0 | 8 |

2. Расчет общего размера лизинговых платежей

| Расчетный год | АО | ПК | KB | ДУ | В | НДС | ЛП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | 60,8 54,4 48,0 41,6 35,2 28,8 22,4 16,0 9,6 3,2 | 15,2 13,6 12,0 10,4 8,8 7,2 5,6 4,0 2,4 0,8 | 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 | 92,96 84,96 76,96 68,96 60,96 52,96 44,96 36,96 28,96 20,96 | 18,592 16,992 15,392 13,792 12,192 10,592 8,992 7,392 5,792 4,192 | 111,552 101,952 92,352 82,752 73,152 63,552 53,952 44,352 34,752 25,152 |
| Всего, тыс.руб. | 160 | 320 | 80 | 9,6 | 569,6 | 113,92 | 683,52 |

Размер лизинговых платежей 683,52 тыс.руб. Размер лизинговых взносов 683,52 /10 = 68,352 тыс.руб. в год.

3.График уплаты лизинговых взносов

| Дата | Сумма взноса, тыс.руб. |
| --- | --- |
| 01.07.01 | 68,352 |
| 01.07.02 | 68,352 |
| 01.07.03 | 68,352 |
| 01.07.04 | 68,352 |
| 01.07.05 | 68,352 |
| 01.07.06 | 68,352 |
| 01.07.07 | 68,352 |
| 01.07.08 | 68,352 |
| 01.07.09 | 68,352 |
| 01.07.10 | 68,352 |

Задачи для самостоятельной работы студентов

Задача 1

Рассчитать лизинговые платежи по договору финансового лизинга с использованием линейного метода, метода уменьшаемого остатка, кумулятивного метода (по сумме чисел лет) и метода начисления амортизации пропорционально объему производства. Объем производства по годам: первый год -20000 руб., второй - 10000 руб., третий - 30000 руб., четвертый - 30000 руб., пятый -10000 руб.

Условия договора:

| Стоимость имущества - предмет договора Срок договора Норма амортизационных отчислений (на полное восстановление) Лизингодатель получил кредит в сумме (под 5% годовых) Процент комиссионного вознаграждения лизингодателю | 10000 руб. 5 лет 20% годовых 10000 руб. 3% |
| --- | --- |

Лизинговые взносы осуществляются ежегодно равными долями, начиная с 1-го года.

Задача 2

Произвести расчет лизинговых платежей по договору финансового лизинга, предоставляющему лизингополучателю право выкупа имущества - предмета договора по остаточной стоимости по истечении срока договора.

Условия договора:

| Стоимость имущества - предмет договора Срок договора Норма амортизационных отчислений (на полное восстановление) Лизингодатель получил кредит в сумме (под 20% годовых) Процент комиссионного вознаграждения лизингодателю Дополнительные услуги лизингодателя, всего | 160 тыс.руб. 6 лет 10% годовых 160 тыс.руб. 12% 4,2 тыс.руб. |
| --- | --- |

Лизинговые взносы осуществляются

Задача 3

Рассчитать размер лизинговых платежей по договору финансового лизинга с уплатой аванса при заключении договора и применении механизма ускоренной амортизации.

Условия договора:

Лизинговые взносы уплачиваются равными долями ежегодно, начиная с 1-го года.

| Стоимость имущества - предмет договора Срок договора Норма амортизационных отчислений (на полное восстановление) Применяется механизм ускоренной амортизации с коэффициентом Лизингодатель получил кредит в сумме (под 20% годовых) Процент комиссионного вознаграждения лизингодателю Дополнительные услуги лизингодателя, всего Лизингополучатель уплачивает при заключении договора аванс в сумме | 160тыс.руб. 5 лет 10% годовых 2 160тыс.руб. 10% 8 тыс.руб. 80 тыс. руб. |
| --- | --- |

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

      - Закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ.

      - Аньшин В.М. Инвестиционный анализ : Учебно-практическое пособие.–М.: Дело, 2000 г.

      - Лахметкина Н.И.. Инвестиционная стратегия предприятия. - М.: Кнорус, 2007 г.

      - Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования: Официальное издание. 2-я ред. - М.: Экономика, 2000.

- Попов В.М. Бизнес-план инвестиционного проекта: отечественный и зарубежный   опыт. Современная практика. – М.: Финансы и статистика, 2001 г.

      - Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса: Учебник для вузов. /Под общей редакцией П.Г.Грабового, А.И. Солунского. – М.:ИПЦ «Гузель», 2006 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Корчагин Алексей Павлович

Артемов Сергей Викторович

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС ПЛАНА

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Подписано в печать         Формат 60*84/16    Тираж 200

Усл. печ. л.            Заказ            Изд.№ 318-07  Цена

127994, Москва, А-55, ул. Образцова, 15.    Типография  МИИТа